# 小组讨论及会议记录

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校园心理健康智能评估与干预平台 |
| 会议日期 | 2026年5月25日（周日） |
| 会议时间 | 14:00 — 16:30 |
| 会议地点 | 学校图书馆研讨室 302 |
| 参会人员 | 成员A（学生账号与测评模块）、成员B（管理员与数据统计模块）、成员C（资源库、预约、个人中心与心灵树洞） |
| 记录人 | 成员B |
| 会议主题 | 初级阶段开发进度同步、联调问题排查、工程伦理专题讨论 |

## 一、开发进度同步（14:00 — 14:40）

### 1.1 成员A汇报：学生账号与测评模块

已完成： - 学生注册、登录、重置密码接口已完成，bcrypt 密码哈希与 JWT 鉴权已集成 - PHQ-9 和 SCL-90（演示版）量表的题目获取、答题提交、计分逻辑已跑通 - 测评结果页面展示：总分、情绪标签、建议文案、历史记录列表与详情页均已实现 - 测评结果中 AI 点评功能已对接 llm_client.py，支持 Ollama 本机与 DeepSeek 云端两种后端，失败时自动回退规则模板

进行中： - 测评结果详情页的排版优化，尤其是 AI 生成的长文点评的分段展示 - 与成员C协调心灵树洞中 llm_client.py 公共模块的参数调整通知机制

问题与阻塞： - 无重大阻塞。小模型（如 qwen2.5:3b）偶尔会把 API 请求 JSON 误当回复内容输出，已在后端加了检测与拦截逻辑

### 1.2 成员B汇报：管理员与数据统计模块

已完成： - 管理员登录、受控自助注册（ADMIN_REGISTER_SECRET 机制）已实现 - 管理员权限校验、个人信息查看、修改密码接口已完成 - 情绪标签统计、量表使用统计接口已实现，支持按时间范围筛选 - 测评记录列表（分页）与 CSV 导出功能已完成 - 管理端数据大屏页面（ECharts）已完成基础布局与图表渲染

进行中： - 数据大屏的图表样式细化与响应式适配 - 统计页面增加「AI 生成 vs 规则模板」的对比维度

问题与阻塞： - 无重大阻塞。旧库缺少 ai_generated 和 llm_backend 列时会导致 500 错误，已在启动时自动检测并补齐

### 1.3 成员C汇报：资源库、预约、个人中心与心灵树洞

已完成： - 心理资源库列表页（分页、按类型筛选）与详情页已完成 - 咨询预约提交、我的预约列表、取消预约接口与页面已完成 - 学生个人中心页面已聚合展示用户信息、测评历史摘要、预约记录 - 心灵树洞（AI 对话）已完成：支持多轮对话、SSE 流式输出、前端逐字渲染 - 种子数据已完善：11 篇心理科普文章 + 7 个示例音频资源

进行中： - 心灵树洞的对话历史本地缓存（刷新页面后保留最近对话） - 资源详情页的音频播放器组件优化

问题与阻塞： - 无重大阻塞。SSE 流式在部分浏览器下首字延迟较大，已通过 Vite 代理层设长超时缓解

## 二、联调与集成问题讨论（14:40 — 15:10）

### 2.1 接口联调情况

三人确认：前后端接口前缀统一为 /api/v1/，响应格式统一为 { code, msg, data }，所有需登录接口均使用 Authorization: Bearer <token>。联调过程中未发现接口格式不一致的问题。

### 2.2 公共模块变更协调

- backend/main.py：按路由前缀归属各成员，合并前已在群内确认变更点，未发生冲突

- backend/llm_client.py：测评侧（成员A）与树洞侧（成员C）均有调用，参数调整（如 max_tokens、temperature）需互相知会

- frontend/src/App.vue 与 frontend/src/router/index.js：公共导航与路由守卫，改动时已在 PR 中标注影响范围

- frontend/src/api/index.js：Token 拦截规则，管理员/学生 URL 分支已分离，无冲突

### 2.3 数据库同步

- 首次启动后端会自动 create_all 建表，种子数据按标题去重增量补充

- MySQL 字符集统一使用 utf8mb4，建库语句已写入 README

- 旧库自动补齐 ai_generated 和 llm_backend 列的逻辑已测试通过

### 2.4 联调测试结果

- 学生端完整流程（注册→登录→测评→查看结果→预约→浏览资源→心灵树洞）已跑通

- 管理端完整流程（登录/注册→查看统计→测评记录管理→CSV 导出→数据大屏）已跑通

- Ollama 本机模式与 DeepSeek 云端模式均已验证可用

## 三、工程伦理专题讨论（15:10 — 16:10）

议题：心理健康智能评估系统中的工程伦理问题——数据隐私、AI 边界与用户安全

### 3.1 讨论背景

本系统涉及大学生心理健康数据（量表得分、情绪标签、AI 点评内容、咨询预约记录、心灵树洞对话），属于高度敏感的个人信息。同时，系统集成了 AI 大模型用于测评点评与陪伴对话，AI 的输出直接影响用户的心理认知与行为决策。因此，有必要从工程伦理角度审视系统的合规性、安全性与社会责任。

### 3.2 讨论要点

#### （1）用户数据隐私与知情同意

成员A提出： 学生在使用心理测评功能时，系统会记录其量表得分、情绪标签和 AI 点评内容并存入数据库。学生是否清楚地知道这些数据会被保存？是否了解数据的用途和访问权限？

讨论结论： - 当前系统在注册时未提供明确的隐私协议与数据使用说明，这是一个需要改进的伦理缺陷 - 改进措施： 在注册页面增加「隐私政策」链接与勾选同意机制，明确告知：(a) 收集哪些数据；(b) 数据用于什么目的（自我了解、管理端统计分析）；(c) 谁有权访问（本人查看自己的数据，管理员可查看匿名化统计数据）；(d) 数据保存期限与删除机制 - 管理端导出的 CSV 数据应考虑脱敏处理（如不导出用户名，或仅导出学号哈希），降低数据泄露风险

#### （2）AI 生成内容的准确性与责任边界

成员B提出： 测评结果中的 AI 点评是由大模型（Ollama/DeepSeek）自动生成的，内容质量受模型能力、温度参数、输入信息等多因素影响。如果 AI 生成了不恰当的建议（如对高风险用户给出过于轻描淡写的回应），可能造成实际伤害。我们作为开发者应如何划定责任边界？

讨论结论： - 当前系统已在多处设置了安全边界： - AI 提示词（SYSTEM_EVALUATION_COMMENT）明确要求「不做疾病命名」「结果不能代替专业评估」「高风险时建议立即求助」 - 测评结果页展示时标注「本结果仅供筛查参考，不能替代专业诊断」 - AI 调用失败时自动回退规则模板，保证基本可用性 - 改进措施： - 在 AI 点评结果页增加醒目的免责声明与求助热线信息（如全国心理援助热线 400-161-9995） - 建立 AI 输出人工抽检机制：管理员可定期抽查 AI 生成的点评内容，发现不当表述及时反馈优化提示词 - 对 PHQ-9 第 9 题（自伤/自杀意念）得分≥2 的用户，在结果页增加更突出的风险提示与即时求助引导

#### （3）心灵树洞的伦理边界：AI 陪伴 vs 专业咨询

成员C提出： 心灵树洞功能提供了多轮 AI 对话，学生可能将其视为心理咨询的替代品。但 AI 不是真人咨询师，无法进行危机干预。如果学生在对话中表达了严重的自伤意念，AI 的回复可能不足以保障其安全。

讨论结论： - 当前系统的 SYSTEM_COMPANION_CHAT 提示词已设置了明确边界：「不做医学诊断」「不替代面对面心理咨询」「自伤时建议联系信任的人与专业机构」 - 改进措施： - 在心灵树洞页面顶部增加常驻提示：「本功能为 AI 陪伴对话，不替代专业心理咨询。如遇紧急状况请拨打心理援助热线或联系学校心理中心」 - 当用户对话中出现高风险关键词（如「不想活」「自杀」「自残」等）时，前端弹出温和但醒目的安全提示卡片，附带求助资源链接 - 记录（匿名化）高风险对话触发次数，供管理端统计分析校园心理危机趋势

#### （4）管理员权限与数据访问的伦理约束

成员A提出： 管理员可以查看所有学生的测评记录并导出 CSV。如果管理员滥用权限查看特定学生的详细心理数据，将严重侵犯隐私。

讨论结论： - 当前系统通过 JWT 角色鉴权区分学生与管理员，但管理员可查看所有学生的测评记录（含用户名、情绪标签、得分） - 改进措施： - 管理端统计页面以聚合数据为主（各情绪标签人数、各量表使用次数），默认不展示个人明细 - 测评记录列表页考虑增加「匿名模式」开关，开启后隐藏用户名，仅显示脱敏后的统计信息 - 导出 CSV 功能增加操作日志记录（谁在什么时间导出了数据），便于事后审计 - 管理员账号的创建通过 ADMIN_REGISTER_SECRET 受控，避免未授权人员获取管理员权限

#### （5）技术选型中的伦理考量

成员B提出： 我们默认使用 Ollama 本机部署，对话数据不会离开用户本机，这是对隐私友好的选择。但如果切换到 DeepSeek 云端模式，用户的对话内容会被发送到第三方服务器。

讨论结论： - Ollama 本机模式是隐私保护的最佳实践：数据不出本地 - DeepSeek 云端模式需要在隐私政策中明确告知用户：对话内容会经过第三方云服务处理 - 改进措施： - 在心灵树洞页面根据当前 LLM_PROVIDER 配置，动态展示数据流向提示（「当前使用本机模型，对话数据不会上传」或「当前使用云端模型，对话内容将经云端处理」） - 生产环境部署时优先推荐 Ollama 本机模式，减少数据外传风险

### 3.3 工程伦理讨论总结

| 伦理问题 | 当前状态 | 改进措施 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户知情同意 | 缺失 | 注册页增加隐私政策与勾选同意 | 高 |
| AI 内容准确性与责任 | 已有基础防护 | 增加免责声明、人工抽检、高风险题特殊提示 | 高 |
| AI 对话 vs 专业咨询边界 | 已有提示词约束 | 前端常驻提示、关键词触发安全卡片 | 高 |
| 管理员数据访问权限 | 基础鉴权已实现 | 匿名模式、操作日志、聚合展示优先 | 中 |
| 云端数据传输透明度 | 未明确告知 | 动态数据流向提示、优先本机部署 | 中 |

## 四、后续工作计划（16:10 — 16:30）

### 4.1 短期任务（本周内）

| 任务 | 负责人 | 截止日期 |
| --- | --- | --- |
| 注册页面增加隐私政策与勾选同意 | 成员A | 5月28日 |
| 测评结果页增加免责声明与求助热线 | 成员A | 5月28日 |
| 心灵树洞页面增加常驻安全提示 | 成员C | 5月28日 |
| 高风险关键词触发安全提示卡片 | 成员C | 5月30日 |
| 管理端测评记录匿名模式开关 | 成员B | 5月30日 |

### 4.2 中期任务（联调与文档定稿）

| 任务 | 负责人 | 截止日期 |
| --- | --- | --- |
| 全流程回归测试（含伦理改进后的功能） | 全员 | 6月1日 |
| README 与分工文档最终定稿 | 全员 | 6月3日 |
| 演示脚本与答辩材料准备 | 全员 | 6月5日 |
| 管理端 CSV 导出增加操作日志 | 成员B | 6月3日 |
| AI 输出人工抽检机制方案设计 | 成员A | 6月3日 |

### 4.3 其他事项

- 下次会议时间：2026年5月28日（周三）20:00，线上腾讯会议

- 会议主题：伦理改进功能验收、演示脚本初稿评审

- 成员A负责整理本次工程伦理讨论的结论，作为课程作业「工程伦理分析」章节的素材

## 五、会议决议

- 确认初级阶段开发已基本完成，三人各自模块的核心功能均已实现并通过联调测试

- 工程伦理是本次项目的重要议题，已识别五项关键伦理问题并制定改进措施，优先级高的三项（知情同意、AI 责任边界、对话安全提示）需在本周内完成

- 技术栈选择（Ollama 本机优先） 体现了隐私保护的设计理念，应在文档中明确说明

- 后续工作聚焦于伦理改进、回归测试与答辩准备，确保项目在功能完整性与工程伦理合规性两方面均达到课程要求

会议记录整理人：成员B 记录日期：2026年5月25日